TỔNG HỢP DỰ ÁN: CineHunt MVP

Hệ thống đặt vé xem phim săn giá hời

# 1. Tên dự án & Vision

Tên chính thức: CineHunt MVP

Web đặt vé xem phim tích hợp AI săn deal, giữ ghế thời gian thực, vé QR và luồng admin/check-in.

Trọng tâm kỹ thuật — Inventory Integrity:

- Ghế không bị bán hai lần

- Deal không bị gian lận phía client

- QR không quét lại vô hạn

- Admin/staff có luồng vận hành đủ thật để demo

Tech Stack:

- Frontend: React + Vite

- Backend: NestJS — modular monolith

- Database: PostgreSQL (source of truth) + Redis (TTL/hold countdown)

- DevOps: Docker Compose + GitHub Actions

KPI tự đặt cho MVP:

- Không double-booking trong test concurrency

- Hoàn tất booking dưới 90 giây

- Check-in trả kết quả dưới 3 giây trong mạng nội bộ demo

# 2. Phân công vai trò

| Người | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Người 1: DA/BA/PM | Product Owner + Business Analyst | Vision, persona, scenario, user story, backlog, acceptance criteria, báo cáo nghiệp vụ |
| Người 2 | Backend Lead | Database, API, booking, seat hold, payment mock |
| Người 3 | Frontend Lead | UI user, admin UI, booking flow, QR screen |
| Người 4 | QA/DevOps/Security | Test case, Git workflow, Docker, CI, security checklist, tài liệu triển khai |

# 3. Tính năng AI Săn Vé & Tối Ưu Combo

Tên chính thức: Hệ thống AI đề xuất vé xem phim và combo tối ưu theo nhu cầu người dùng

## 3.1. Mô tả nguyên văn (dùng trực tiếp trong báo cáo)

Hệ thống đề xuất tính năng AI săn vé và tối ưu combo dựa trên nhu cầu người dùng. Người dùng cung cấp các thông tin như mức tiền, tên phim, độ tuổi, số lượng vé, giá bỏng nước hoặc combo mong muốn và mức độ ưu tiên ưu đãi. Từ đó, hệ thống phân tích dữ liệu để lựa chọn suất chiếu phù hợp, kiểm tra điều kiện độ tuổi, tính toán tổng chi phí vé và combo, đồng thời ưu tiên các phương án đang có khuyến mãi nhằm đưa ra đề xuất đặt vé tối ưu nhất.

## 3.2. Đầu vào người dùng

- Mức tiền hoặc ngân sách tối đa

- Tên phim muốn xem

- Độ tuổi người xem

- Số lượng vé

- Giá bỏng, nước hoặc combo mong muốn

- Ưu tiên khuyến mãi, voucher hoặc suất chiếu đang giảm giá

## 3.3. Cách AI xử lý

- Kiểm tra phim người dùng chọn có phù hợp với độ tuổi (P, K, T13, T16, T18)

- Lọc các suất chiếu còn ghế trống của phim đó

- Tính tổng chi phí: vé + combo bỏng nước

- So sánh với ngân sách người dùng

- Ưu tiên phương án có khuyến mãi, vé giờ rẻ hoặc combo ưu đãi

- Trả về phương án tốt nhất hoặc 2–3 phương án để người dùng chọn

## 3.4. Tiêu chí tối ưu

| Tiêu chí | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Phù hợp ngân sách | Tổng tiền không vượt mức người dùng đưa ra |
| Đúng nhu cầu phim | Ưu tiên đúng tên phim hoặc phim tương tự nếu hết suất |
| Phù hợp độ tuổi | Không đề xuất phim vượt mức phân loại tuổi |
| Tối ưu combo | Chọn combo có lợi hơn mua lẻ khi phù hợp |
| Ưu đãi tốt | Ưu tiên voucher, suất chiếu giá thấp, ưu đãi thành viên |

## 3.5. Công thức chấm điểm

Score = w1 × MucDoPhuHopPhim + w2 × MucDoPhuHopNganSach + w3 × UuDai + w4 × GiaTriCombo

Phương án có điểm cao nhất được ưu tiên đề xuất cho người dùng. Cách này dễ giải thích và dễ cài đặt bằng luật hoặc thuật toán chấm điểm.

## 3.6. Danh sách Use Case (đưa vào sơ đồ)

- Nhập nhu cầu xem phim

- Kiểm tra độ tuổi phù hợp với phim

- Tìm suất chiếu theo ngân sách

- Tối ưu vé và combo

- Áp dụng ưu đãi

- Đề xuất phương án đặt vé tốt nhất

- Xác nhận và thanh toán

# 4. Persona & Scenario

## 4.1. Persona

| Persona | Mục tiêu | Nỗi đau | Tính năng phải có |
| --- | --- | --- | --- |
| Linh – sinh viên săn deal | Tìm vé rẻ, suất đẹp, chốt nhanh trước khi deal hết | Vào chậm là mất deal, ghế đẹp hết nhanh | Deal list, countdown, giữ ghế, báo hết hạn |
| Phúc – dân văn phòng | Đặt vé nhanh sau giờ làm | Không có thời gian mò rạp/phim quá lâu | Filter phim, rạp, ngày; flow booking ngắn |
| Mai – nhân viên check-in | Quét vé nhanh, không nhầm vé giả/vé đã dùng | Khách đến đông, mạng lúc ổn lúc không | QR scan, phản hồi hợp lệ/không hợp lệ rõ ràng |
| Quân – admin rạp | Tạo phim, suất chiếu, deal, xem booking/check-in | Sợ trùng lịch phòng, sửa nhầm dữ liệu live | CRUD có validate, dashboard vận hành, audit log |
| Hưng – người dùng thiếu kiên nhẫn | Bấm ít nhất có thể | App lag hoặc ghế tự biến mất không giải thích | Seat map rõ trạng thái, countdown và thông báo conflict |

## 4.2. Scenario quan trọng

| Scenario | Mô tả |
| --- | --- |
| Săn deal phút chót | Linh mở app, lọc deal đang hot, chọn phim, thấy suất 20:00 còn deal 30%, giữ 2 ghế, countdown 05:00, tạo booking thành công và nhận QR |
| Ghế bị người khác giành trước | Hai user cùng chọn một ghế; một người giữ trước, người còn lại nhận 409 rõ ràng và seat map refresh lại |
| Hold hết hạn | Linh giữ ghế nhưng rời tab; sau 5 phút ghế tự trả về AVAILABLE, người khác có thể lấy lại |
| Check-in tại rạp | Mai quét QR của khách; hệ thống xác thực token, trạng thái booking, giờ chiếu, đánh dấu CHECKED_IN; quét lần hai bị chặn |
| Lỗi mạng đúng lúc đặt | Client mất mạng sau lúc submit; user vào Vé của tôi để kiểm tra booking đã tạo hay chưa thay vì bấm mù |

# 5. User Story & Acceptance Criteria (26 Story)

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| US-A1 | Auth | Đăng ký tài khoản | Email unique; password đạt rule; role CUSTOMER; trả 201 hoặc 409 nếu trùng email |
| US-A2 | Auth | Đăng nhập | Credential đúng trả access + refresh token; sai trả 401; bị khóa trả 403 |
| US-A3 | Auth | Làm mới phiên | Refresh token hợp lệ, chưa thu hồi, chưa hết hạn; cấp access mới; hỗ trợ rotation |
| US-A4 | Auth | Đăng xuất | Refresh token hiện tại bị revoke; gọi lại refresh với token cũ bị từ chối |
| US-C1 | Catalog | Xem danh sách phim | Có phân trang; trả title, poster, duration, age rating, trạng thái phát hành |
| US-C2 | Catalog | Xem chi tiết phim | Có synopsis, trailer URL, duration, age rating, danh sách showtime gần nhất |
| US-C3 | Catalog | Xem danh sách rạp | Trả tên rạp, địa chỉ, thành phố, phòng chiếu khả dụng |
| US-C4 | Catalog | Lọc suất chiếu theo ngày và rạp | API hỗ trợ filter theo movie/cinema/date; chỉ trả showtime active chưa qua giờ chiếu |
| US-S1 | Seat | Xem sơ đồ ghế | Trả đầy đủ ghế AVAILABLE/HELD/BOOKED; ghế HELD của chính mình phân biệt rõ |
| US-S2 | Seat | Giữ ghế | Chỉ giữ ghế AVAILABLE; hỗ trợ nhiều ghế; trả countdown; ghế bị chiếm trả 409 |
| US-S3 | Seat | Ghế tự nhả khi hết hạn | Sau TTL ghế chuyển AVAILABLE; user khác thấy thay đổi sau refresh/poll |
| US-S4 | Seat | Bỏ bớt ghế đang giữ | Chỉ chủ hold được release; ghế trả AVAILABLE ngay; total preview cập nhật |
| US-B1 | Booking | Tạo booking từ ghế đang giữ | Chỉ dùng ghế của chính mình còn hạn; server tự tính giá; sinh booking code unique |
| US-B2 | Booking | Áp deal hợp lệ | Deal còn hạn và còn quota; server tính lại discount; client không đẩy giá cuối lên server |
| US-B3 | Booking | Xác nhận booking | Lock ghế, tạo booking items, cập nhật BOOKED; trả booking detail + QR token |
| US-B4 | Booking | Xem danh sách vé | Chỉ thấy booking của chính mình; filter trạng thái; sort mới nhất |
| US-T1 | Ticket | Xem vé QR | Chỉ booking CONFIRMED có QR; hiển thị phim, rạp, giờ chiếu, ghế, mã booking |
| US-T2 | Ticket | Mở lại vé theo booking code | Không phải chủ sở hữu thì 403; không tồn tại thì 404 |
| US-K1 | Check-in | Quét QR check-in | Chỉ STAFF/ADMIN; token hợp lệ + booking hợp lệ + chưa check-in thì đánh dấu CHECKED_IN |
| US-K2 | Check-in | Biết QR sai ở đâu | QR giả, quá hạn, booking đã dùng hoặc sai suất chiếu đều trả thông báo phân biệt rõ |
| US-D1 | Deal | Xem danh sách deal | Chỉ hiện deal active; show tỷ lệ/giá trị giảm, thời gian còn lại và suất áp dụng |
| US-D2 | Deal | Biết deal sắp hết quota | UI hiển thị quota gần hết; server chặn khi quota = 0 hoặc hết hạn |
| US-M1 | Admin | CRUD phim | Tạo/sửa/ẩn phim; validate trường bắt buộc; user thường gọi bị 403 |
| US-M2 | Admin | Cấu hình rạp, phòng, ghế | Tạo rạp/phòng; bulk tạo ghế; không trùng seat code trong cùng phòng |
| US-M3 | Admin | Tạo suất chiếu | Thuộc movie và room hợp lệ; không cho hai showtime trùng phòng chồng giờ |
| US-M4 | Admin | Tạo deal gắn vào showtime | Deal có loại PERCENT/FIXED; có thời gian hiệu lực; showtime không hợp lệ thì reject |
| US-M5 | Admin | Xem booking và check-in log | Filter theo ngày/phim/rạp/trạng thái; xem số vé đã bán và đã check-in |
| US-M6 | Admin | Audit log cơ bản | Ghi log thao tác nhạy cảm: tạo showtime, sửa deal, đổi trạng thái phim |

# 6. Backlog & Kế hoạch Sprint

## 6.1. Backlog theo mức ưu tiên

| Ưu tiên | Backlog Item | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P0 | Auth cơ bản, role CUSTOMER/STAFF/ADMIN | Nền cho mọi flow còn lại |
| P0 | Movie catalog, cinema, room, showtime read API | Không có dữ liệu duyệt thì user flow chết từ đầu |
| P0 | Seat map theo showtime | Cửa vào booking core |
| P0 | Hold ghế 5 phút + countdown | Trái tim của bài toán inventory |
| P0 | Booking confirm + booking items + total server-side | Chốt giao dịch, tránh gian lận giá |
| P0 | Vé QR + ticket detail | Đủ trọn vòng đời user |
| P0 | Staff scan check-in | Tính vận hành thật cho demo |
| P0 | Admin CRUD phim/showtime/deal cơ bản | Hệ thống có backend operation chứ không phải demo tĩnh |
| P0 | Swagger/OpenAPI, migration, seed data | Để dev/test/demo không loạn |
| P0 | Unit test, API test, E2E + concurrency case | Bằng chứng chất lượng |
| P0 | Docker Compose + GitHub Actions | Ra deployable MVP |
| P1 | Search/filter tốt hơn cho catalog | Nâng UX |
| P1 | Refresh token rotation đầy đủ | Tăng độ sạch security |
| P1 | Dashboard booking/check-in theo ngày | Hữu ích cho admin demo |
| P1 | Polling hoặc realtime nhẹ cho seat map | Tốt cho UX |
| P2 | Payment gateway thật | Tốn thời gian tích hợp môi trường |
| P2 | Email/SMS gửi vé | Nice-to-have |
| P2 | Loyalty, voucher cá nhân hóa | Chưa cần cho MVP |
| P2 | Recommendation theo lịch sử | Overkill cho đồ án |

## 6.2. Kế hoạch Sprint

| Sprint | Mục tiêu | Story trọng tâm | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Dựng nền, auth và catalog | US-A1→A4, US-C1→C4, US-M1 một phần, US-M2 một phần | Auth, movies, cinemas, showtimes, Swagger base, migration, seed data demo |
| Sprint 2 | Booking core | US-S1→S4, US-B1→B4 | Seat map, hold/release/expiry, booking flow, ownership check, API test concurrency |
| Sprint 3 | Deal, QR, admin và hardening | US-T1→T2, US-K1→K2, US-D1→D2, US-M1→M6 | QR ticket, staff scan, admin CRUD hoàn chỉnh, deal quota, dashboard, E2E, Docker/CI |

# 7. Thiết kế Database

PostgreSQL là source of truth. Bảng showtime_seats là bảng inventory ghế cốt lõi, chứa status/hold_user_id/hold_expires_at/price_cents. Redis chỉ dùng để giữ TTL/countdown.

| Bảng | Trường chính | Ghi chú thiết kế |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password_hash, full_name, phone, role, status, created_at | email unique; role: CUSTOMER/STAFF/ADMIN |
| refresh_tokens | id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, created_at | Lưu hash thay vì plain token |
| movies | id, slug, title, duration_min, age_rating, language, synopsis, poster_url, status | slug unique |
| cinemas | id, name, city, address, status | Seed 2–3 rạp demo |
| rooms | id, cinema_id, name, screen_type, capacity, status | Một rạp có nhiều phòng |
| room_seats | id, room_id, row_label, seat_number, seat_type, seat_code, is_active | Unique (room_id, seat_code) |
| showtimes | id, movie_id, room_id, starts_at, ends_at, status, base_price_cents | Validate không chồng giờ trong cùng phòng |
| showtime_seats | id, showtime_id, room_seat_id, seat_code, seat_type, price_cents, status, hold_user_id, hold_expires_at | Bảng inventory ghế theo showtime — cốt lõi |
| deal_campaigns | id, name, deal_type, value, max_discount_cents, starts_at, ends_at, quota_total, quota_used | deal_type: PERCENT/FIXED |
| showtime_deals | id, showtime_id, deal_campaign_id | Gắn deal cho showtime cụ thể |
| bookings | id, booking_code, user_id, showtime_id, subtotal_cents, discount_cents, final_total_cents, payment_status, status | booking_code unique; status: PENDING/CONFIRMED/CHECKED_IN/CANCELLED |
| booking_items | id, booking_id, showtime_seat_id, seat_code, unit_price_cents, final_price_cents | Unique showtime_seat_id — một ghế chỉ bán một lần |
| checkin_logs | id, booking_id, checked_in_by, result, reason, created_at | Log mọi lần quét kể cả fail |
| audit_logs | id, actor_user_id, action, entity_type, entity_id, payload_json, created_at | Phục vụ admin demo và truy vết |

## Thuật toán giữ ghế (Seat-Hold)

- POST /showtimes/{id}/holds → mở transaction, SELECT ... FOR UPDATE các dòng showtime_seats

- Nếu tất cả AVAILABLE → set HELD + hold_user_id + hold_expires_at = now() + 5 phút + key Redis TTL

- Khi user confirm booking → lock lại, xác minh đúng chủ hold và còn hạn → tạo bookings/booking_items → chuyển BOOKED

- Job nền nhả ghế HELD quá hạn về AVAILABLE

Nguyên tắc: Redis không quyết định ghế đã bán hay chưa — PostgreSQL mới quyết định. Dù Redis lịm lúc demo, hệ thống vẫn không double-booking nhờ transaction và constraint.

# 8. API Endpoints (35 route)

| Method | Path | Auth | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Public | Đăng ký |
| POST | /auth/login | Public | Đăng nhập |
| POST | /auth/refresh | Public | Làm mới access token |
| POST | /auth/logout | User | Thu hồi refresh token |
| GET | /me | User | Lấy profile hiện tại |
| GET | /movies | Public | Danh sách phim |
| GET | /movies/{slug} | Public | Chi tiết phim |
| GET | /cinemas | Public | Danh sách rạp |
| GET | /showtimes | Public | Filter theo movie/rạp/ngày |
| GET | /showtimes/{id}/seats | Public | Seat map của một suất chiếu |
| POST | /showtimes/{id}/holds | User | Giữ một hoặc nhiều ghế |
| DELETE | /showtimes/{id}/holds/{seatId} | User | Nhả một ghế đang giữ |
| POST | /bookings | User | Tạo và xác nhận booking từ hold hiện có |
| GET | /bookings/{bookingCode} | User | Lấy chi tiết booking của chính mình |
| GET | /me/bookings | User | Danh sách vé của tôi |
| GET | /bookings/{bookingCode}/ticket | User | Trả vé QR/ticket detail |
| POST | /check-ins/scan | Staff | Quét QR check-in |
| POST | /admin/movies | Admin | Tạo phim |
| PATCH | /admin/movies/{id} | Admin | Sửa phim |
| POST | /admin/cinemas | Admin | Tạo rạp |
| POST | /admin/rooms | Admin | Tạo phòng |
| POST | /admin/rooms/{roomId}/seats/bulk | Admin | Tạo ghế hàng loạt |
| POST | /admin/showtimes | Admin | Tạo suất chiếu |
| PATCH | /admin/showtimes/{id} | Admin | Sửa suất chiếu |
| POST | /admin/deals | Admin | Tạo deal |
| POST | /admin/showtimes/{id}/deals | Admin | Gắn deal vào showtime |
| GET | /admin/bookings | Admin | Xem booking và filter |
| GET | /admin/check-ins | Admin | Xem log check-in |
| GET | /admin/audit-logs | Admin | Xem thao tác admin |

# 9. Kiểm thử & QA

| Tầng | Số lượng | Case bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Unit | 10–15 | Deal engine, QR verify, showtime overlap validator, auth service |
| API | 10–12 | Auth, hold conflict, booking ownership, admin route 403 với user thường |
| E2E | 4–6 | Happy path và unhappy path toàn luồng từ browse → hold → book → QR → check-in |
| Concurrency | 1 bài | 10 request song song cùng 1 ghế → chỉ 1 thành công, không double-booking |
| Security smoke | Luồng riêng | User A không đọc booking của B; không gọi được /admin/*; QR giả bị reject |

# 10. DevOps & Triển khai

## 10.1. CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

| Trigger | Job |
| --- | --- |
| Pull Request | Install → lint → unit test → API test → build web/api |
| Push main | Chạy lại test, build Docker images, xuất artifact hoặc push registry |
| Tag release | SSH vào server/VPS, pull image mới, docker compose up -d, healthcheck /health |
| Nightly | Seed smoke env, chạy E2E ngắn hoặc backup DB demo |

## 10.2. Security Checklist

- JWT ký đúng chuẩn RFC 8725

- Ownership check mọi route user-owned (chống BOLA theo OWASP API Top 10)

- Role guard STAFF/ADMIN tách biệt khỏi JwtAuthGuard

- QR kiểm tra trạng thái booking ở server, không chỉ verify token

- Không double-booking qua row-level lock + unique constraint PostgreSQL

- Server-authoritative: giá tiền, giảm giá, status ghế và check-in không nhận từ client

## 10.3. Docker Compose

Bao gồm 4 container: web + api + postgres + redis trong một file YAML. Chạy local bằng một lệnh. Có script reset seed data để bảo vệ không biến demo thành gameshow lỗi runtime.

# 11. Tham khảo: MovieMingleBot (GitHub)

Repo: https://github.com/chboey/MovieMingleBot

MovieMingleBot là chatbot Python NLP dùng cosine similarity + TF-IDF vectorization để nhận diện intent và trả lời truy vấn đặt vé rạp chiếu phim, bao gồm hỏi lịch chiếu, đặt/hủy vé, hỏi thời tiết và small talk.

## Kiến trúc MovieMingleBot

| Component | Mô tả |
| --- | --- |
| Main Module | main.py — Entry point của bot |
| Intent Recognition | Cosine similarity + TF-IDF vectorization |
| Text Preprocessing | Tokenization, POS tagging, named entity recognition |
| User Interaction | Đăng ký, đăng nhập, quản lý session |
| Transaction Management | Quản lý booking, seat availability, hủy vé |
| Information Retrieval | Tra cứu thông tin phim từ dataset có sẵn |

Ứng dụng cho CineHunt: Kiến trúc hỏi đáp từng bước của MovieMingleBot là tham khảo tốt cho luồng thu thập dữ liệu đầu vào của tính năng AI săn vé (ngân sách → phim → số vé → combo → ưu đãi) trước khi đưa ra phương án booking tối ưu.